PriceLab

Pricing Intelligence Simulator

Document de cadrage complet pour un side project Data Scientist

Phrase objectif final PriceLab est un simulateur d'intelligence pricing qui transforme l'historique des ventes, des prix, des stocks, des promotions et du contexte marché en recommandations de fourchettes de prix fiables par produit, avec estimation de l'impact sur volume, chiffre d'affaires, marge, risque et niveau de confiance.

Positionnement : projet portfolio avancé, local-first, sans API payante obligatoire, orienté ML fiable et décision pricing.

# Table des matières

1. Prompt de départ pour planifier le projet

2. Vision produit et promesse

3. Problématiques auxquelles PriceLab doit répondre

4. Périmètre produit : MVP, V1 et hors-périmètre

5. Données attendues et schéma universel

6. Pipeline analytique et feature engineering

7. Fonctionnalités détaillées

8. Méthodes statistiques et modèles ML

9. Reliability Score et règles de prudence

10. UX, pages et parcours utilisateur

11. Architecture technique recommandée

12. Dataset synthétique de démonstration

13. Tests, validation et critères d’acceptation

14. Roadmap de réalisation

15. Prompt de réalisation après planification

16. Packaging portfolio et README

# 1. Prompt de départ pour planifier le projet

Ce prompt est conçu pour demander à Codex ou à un autre agent de code de produire un plan d’implémentation avant de générer le projet. Il force l’agent à clarifier les hypothèses, découper le système, définir les tests et éviter une implémentation trop vague.

Tu es à la fois Product Manager senior, Data Scientist senior, ML Engineer et UX architect. Je veux planifier un projet portfolio Data Scientist appelé PriceLab.

OBJECTIF DU PROJET

Créer une application locale d'intelligence pricing pour un catalogue de produits. L'application doit analyser l'historique d'achats, l'évolution des prix, les volumes vendus, les stocks, les promotions et plusieurs variables contextuelles afin de :

1. comprendre quels prix vendent le mieux ;

2. estimer l'élasticité prix de chaque produit ;

3. détecter les périodes où les prix fonctionnent mieux ;

4. simuler des scénarios de prix ;

5. recommander des fourchettes de prix selon l'objectif : volume, chiffre d'affaires, marge ou prudence ;

6. afficher un score de fiabilité pour éviter les recommandations abusives ;

7. produire des explications lisibles pour un recruteur, un analyste pricing ou un décideur business.

CONTEXTE

Ce projet est destiné à un portfolio de Data Scientist. Il doit montrer une expertise sérieuse : data cleaning, feature engineering, statistique, machine learning, backtesting temporel, interprétabilité, scoring de fiabilité, simulation et UX analytique. Je ne veux pas un simple dashboard descriptif. Je veux un outil qui ressemble à un produit ML exploitable.

STACK RECOMMANDEE POUR LE MVP

- Python 3.11+

- Streamlit pour l'interface

- pandas, numpy, scipy

- scikit-learn pour les modèles

- plotly pour les visualisations

- pydantic pour la validation du schéma

- pytest pour les tests

- joblib pour sauvegarder les modèles si utile

- aucun service payant obligatoire

- dataset synthétique généré automatiquement au premier lancement

DONNEES ATTENDUES

L'application doit fonctionner avec un CSV importé par l'utilisateur et avec un dataset démo généré automatiquement. Le grain recommandé est product_id x date x channel x region, avec agrégation quotidienne ou hebdomadaire.

Colonnes minimales :

- date

- product_id

- product_name

- category

- units_sold

- price

- cost

- stock_available

- promotion_flag

Colonnes optionnelles utiles :

- discount_rate

- channel

- region

- competitor_price

- marketing_spend

- traffic

- holiday_flag

- customer_segment

- returns

- weather_index

MODULES FONCTIONNELS A PLANIFIER

1. Data import et schema mapper.

2. Data quality scanner.

3. Catalogue overview.

4. Product deep dive.

5. Price performance matrix.

6. Elasticity engine.

7. Best moment detector.

8. Promotion analyzer.

9. Scenario simulator.

10. Optimal price finder.

11. Catalogue opportunity scanner.

12. Model explainability panel.

13. Reliability score.

14. Export d'un rapport produit en Markdown ou HTML.

REGLES DE FIABILITE IMPORTANTES

L'application doit refuser ou dégrader les recommandations quand :

- l'historique est trop court ;

- le produit a trop peu de variations de prix ;

- le prix est quasiment constant ;

- les ruptures de stock sont trop fréquentes ;

- les promotions contaminent trop l'historique ;

- le modèle prédit mal sur backtesting temporel ;

- le scénario demandé extrapole trop loin des prix observés ;

- les coûts sont absents alors que l'objectif est la marge.

ATTENDU DE TA REPONSE

Avant toute ligne de code, produis un plan très détaillé comprenant :

1. la vision produit ;

2. les hypothèses retenues ;

3. le périmètre MVP et le hors-périmètre ;

4. l'architecture technique ;

5. l'arborescence complète du repo ;

6. le schéma de données ;

7. le pipeline de traitement ;

8. les features à créer ;

9. les métriques business et data science ;

10. les modèles à utiliser et pourquoi ;

11. la méthode de backtesting ;

12. la formule du reliability score ;

13. les écrans de l'application ;

14. les tests unitaires et tests d'acceptation ;

15. les risques statistiques et les garde-fous ;

16. la roadmap en étapes implémentables ;

17. les critères qui permettent de dire que le projet est terminé.

CONTRAINTES DE REPONSE

- Ne commence pas à coder.

- Ne propose pas une architecture inutilement complexe.

- Priorise un MVP robuste, local, démontrable et lisible par un recruteur.

- Si une information manque, pose au maximum 5 questions, puis propose des hypothèses par défaut.

- Fais des choix concrets au lieu de rester vague.

- Prévois des commandes de lancement, de test et de validation.

# 2. Vision produit et promesse

PriceLab est un simulateur d'intelligence pricing qui transforme l'historique des ventes, des prix, des stocks, des promotions et du contexte marché en recommandations de fourchettes de prix fiables par produit, avec estimation de l'impact sur volume, chiffre d'affaires, marge, risque et niveau de confiance.

## 2.1 Positionnement

PriceLab n’est pas un tableau de bord qui se contente de montrer les ventes passées. C’est un outil d’aide à la décision qui analyse comment le prix, le temps, la promotion, le stock et le contexte influencent la demande. Le projet doit donner l’impression d’un produit ML sérieux : il ne recommande pas systématiquement, il mesure son incertitude et il explique ses limites.

## 2.2 Ce que le projet doit prouver dans un portfolio

Capacité à formaliser un problème métier en problème data science.

Maîtrise du nettoyage, de la validation et du contrôle qualité des données.

Compréhension de la différence entre volume, chiffre d’affaires et marge.

Capacité à modéliser la demande avec des variables de prix et de contexte.

Rigueur dans le backtesting temporel et les garde-fous anti-surinterprétation.

Capacité à transformer un modèle en interface décisionnelle utilisable.

Capacité à expliquer les résultats de manière claire et non magique.

## 2.3 Principe directeur

Principe de crédibilité L’outil doit parfois dire : “les données ne permettent pas de recommander un prix fiable”. Ce refus contrôlé est une preuve de maturité data, pas une faiblesse produit.

# 3. Problématiques auxquelles PriceLab doit répondre

## 3.1 Questions business fondamentales

1. A quel prix un produit vend-il le plus d’unités ?

2. A quel prix le produit génère-t-il le plus de chiffre d’affaires ?

3. A quel prix le produit maximise-t-il la marge brute ?

4. Le prix optimal est-il stable ou dépend-il de la période, du canal ou de la promotion ?

5. Quel est le risque de baisser ou d’augmenter le prix ?

6. Quelles recommandations sont fiables et lesquelles ne doivent pas être utilisées ?

7. Quels produits du catalogue méritent une action pricing prioritaire ?

## 3.2 Questions avancées

| Famille de question | Questions auxquelles répondre |
| --- | --- |
| Elasticité | Le produit est-il sensible au prix ? Une hausse de 1 % entraîne-t-elle une baisse significative des ventes ? Cette sensibilité change-t-elle selon la saison ? |
| Temporalité | Quels jours, semaines ou mois vendent mieux ? Existe-t-il des fenêtres où une hausse de prix passe mieux ? Les promotions fonctionnent-elles mieux à certaines périodes ? |
| Promotion | Quelle profondeur de remise est rentable ? Les promotions créent-elles du volume incrémental ou détruisent-elles la marge ? Y a-t-il un effet post-promo négatif ? |
| Stock | Les ventes observées reflètent-elles la demande réelle ou ont-elles été plafonnées par la disponibilité produit ? |
| Catalogue | Quels produits sont sous-pricés, trop chers, stables, sensibles, risqués ou insuffisamment documentés ? |
| Simulation | Que se passe-t-il si je mets le produit à 14,99 euros pendant deux semaines sur le canal online ? Quel est l’impact attendu sur volume, CA et marge ? |
| Fiabilité | Le scénario ressemble-t-il à l’historique observé ? Le modèle extrapole-t-il ? Combien de données soutiennent la recommandation ? |

## 3.3 Ce que l’outil ne doit pas faire

Confondre le prix qui vend le plus avec le prix le plus rentable.

Recommander un prix exact sans intervalle, incertitude ou justification.

Ignorer les ruptures de stock, les promotions ou la saisonnalité.

Comparer des prix testés pendant trois jours avec des prix testés pendant trois mois comme s’ils avaient la même valeur statistique.

Prétendre à une causalité parfaite sans expérience contrôlée ou données suffisantes.

# 4. Périmètre produit : MVP, V1 et hors-périmètre

| Niveau | Contenu |
| --- | --- |
| MVP obligatoire | Import CSV, dataset démo, mapping colonnes, quality scanner, overview catalogue, deep dive produit, price buckets, élasticité simple, modèle prédictif, simulateur, prix recommandé, reliability score, README, tests de base. |
| V1 avancée | Promotion analyzer plus détaillé, best moment detector, segmentation canal/région, explications automatiques, export rapport HTML/Markdown, backtesting visuel, opportunity scanner complet. |
| V2 ambitieuse | Cannibalisation entre produits, prix concurrents avancés, causal inference plus robuste, A/B testing planner, API FastAPI, version React, persistance base de données, comptes utilisateurs. |
| Hors-périmètre MVP | Pricing temps réel, optimisation multi-produit avec contraintes complexes, données clients individuelles, déploiement cloud, scraping concurrents, vraie expérimentation A/B automatisée. |

## 4.1 Choix recommandé pour une réalisation rapide mais forte

Le MVP doit être une application Streamlit. Ce choix maximise la densité Data Science visible : plus de temps pour les modèles, la qualité des données, les simulations et l’explication ; moins de temps perdu dans une architecture front-end complexe. Une version React/FastAPI peut être mentionnée comme évolution, mais ne doit pas bloquer la première livraison.

# 5. Données attendues et schéma universel

## 5.1 Grain de données recommandé

Le grain idéal est une ligne par produit, date, canal et région. Le grain minimal est une ligne par produit et date. Les données peuvent être quotidiennes ou hebdomadaires ; l’application doit détecter la granularité et adapter les agrégations.

| Champ | Statut | Description | Usage analytique |
| --- | --- | --- | --- |
| date | Obligatoire | Date ou période de vente | Saisonnalité, tendances, backtesting, fenêtres de prix |
| product_id | Obligatoire | Identifiant stable du produit | Sélection produit, agrégation catalogue |
| product_name | Obligatoire | Nom lisible du produit | Interface et rapports |
| category | Obligatoire | Famille produit | Comparaison et élasticité par catégorie |
| units_sold | Obligatoire | Nombre d’unités vendues | Cible principale de modélisation |
| price | Obligatoire | Prix de vente unitaire moyen | Variable pricing principale |
| cost | Fortement recommandé | Coût unitaire | Marge brute et prix optimal marge |
| stock_available | Fortement recommandé | Stock disponible ou indicateur de disponibilité | Détection de demande censurée par rupture |
| promotion_flag | Fortement recommandé | Indique si le produit était promu | Séparation prix normal / promotion |
| discount_rate | Optionnel | Taux de remise | Analyse des remises et profondeur promo |
| channel | Optionnel | Online, magasin, marketplace... | Elasticité par canal |
| region | Optionnel | Zone géographique | Saisonnalité locale et différences marché |
| competitor_price | Optionnel | Prix concurrent moyen ou indice | Effet concurrence |
| marketing_spend | Optionnel | Dépenses marketing | Contrôle des campagnes |
| traffic | Optionnel | Visites, impressions, passages magasin | Normalisation par exposition |
| holiday_flag | Optionnel | Jour férié, soldes, événement | Contrôle calendrier |
| returns | Optionnel | Retours produits | Qualité de la demande et marge nette |

## 5.2 Mapping de colonnes

L’application ne doit pas supposer que l’utilisateur nomme ses colonnes exactement comme le schéma cible. Elle doit proposer un écran ou une configuration de mapping : par exemple “qty”, “quantity”, “sales_units” ou “volume” peuvent être associés à units_sold. Le mapping doit être validé avant l’analyse.

## 5.3 Colonnes dérivées à créer

| Feature | Définition | Utilité |
| --- | --- | --- |
| revenue | price x units_sold | Optimisation chiffre d’affaires |
| unit_margin | price - cost | Marge par unité |
| gross_margin | (price - cost) x units_sold | Optimisation marge totale |
| margin_rate | (price - cost) / price | Comparaison rentabilité |
| log_price | log(price) | Modèle d’élasticité log-log |
| log_units | log(units_sold + 1) | Stabilisation de la cible |
| price_bucket | Fourchette de prix | Performance par niveau de prix |
| price_change_pct | Variation du prix vs période précédente | Détection impact changement prix |
| days_since_price_change | Nombre de jours depuis changement | Effets retardés |
| is_stockout | stock_available <= seuil | Filtrer les ventes censurées |
| day_of_week | Jour de semaine | Temporalité |
| month | Mois | Saisonnalité |
| season | Saison | Saisonnalité macro |
| rolling_units_7 | Moyenne mobile ventes | Tendance court terme |
| rolling_price_7 | Moyenne mobile prix | Stabilisation prix |
| promo_depth_bucket | Classe de remise | Analyse promotionnelle |

# 6. Pipeline analytique et feature engineering

## 6.1 Pipeline global

1. Importer ou générer un dataset démo.

2. Mapper les colonnes vers le schéma canonique.

3. Valider les types, les valeurs et la granularité.

4. Nettoyer les doublons et les valeurs impossibles.

5. Créer les métriques business : CA, marge, taux de marge.

6. Créer les variables temporelles et pricing.

7. Scanner la qualité des données par produit.

8. Séparer les produits analysables des produits non fiables.

9. Backtester des modèles de demande par produit ou par catégorie.

10. Estimer l’élasticité et générer les simulations.

11. Calculer le reliability score et bloquer les recommandations fragiles.

12. Afficher les résultats dans des pages produit et catalogue.

## 6.2 Garde-fou méthodologique

Ne jamais analyser les ventes sans contexte Une baisse de volume après hausse de prix peut venir du prix, mais aussi d’une rupture de stock, d’une saison faible, d’une baisse du trafic ou de l’arrêt d’une promotion. PriceLab doit donc toujours présenter les variables de contexte visibles dans l’historique.

## 6.3 Agrégations utiles

Par produit et semaine : prix moyen, unités, CA, marge, stock moyen, part de jours en promo.

Par fourchette de prix : unités moyennes, CA moyen, marge moyenne, nombre d’observations, confiance.

Par période : jour de semaine, mois, saison, période de promotion, avant/après changement de prix.

Par segment facultatif : canal, région, catégorie, niveau de remise.

# 7. Fonctionnalités détaillées

## 7.1 Data Import et Schema Mapper

L’utilisateur charge un CSV ou utilise le dataset démo. L’app détecte les colonnes candidates, propose un mapping, valide les champs obligatoires et affiche un aperçu des données. Le mapping doit permettre de rendre l’outil utilisable sur des catalogues variés.

## 7.2 Data Quality Scanner

Module de sécurité avant modélisation. Il détecte les historiques trop courts, les prix constants, les valeurs manquantes, les ruptures de stock, les coûts incohérents, les doublons, les valeurs extrêmes, les périodes manquantes et les produits avec trop peu de variations de prix.

## 7.3 Catalogue Overview

Page exécutive avec CA total, marge totale, nombre de produits, produits analysables, opportunités de hausse, produits à baisse potentielle, promos destructrices, produits à forte élasticité et produits insuffisamment documentés.

## 7.4 Product Deep Dive

Page d’analyse produit avec historique du prix, unités vendues, CA, marge, stock, promotions, changements de prix, périodes fortes, anomalies et recommandation actuelle.

## 7.5 Price Performance Matrix

Matrice par niveau de prix. Pour chaque fourchette : unités moyennes, CA moyen, marge moyenne, nombre d’observations, part de promotion, stockouts, confiance. Elle répond à “quel prix a historiquement fonctionné ?” sans confondre fréquence et performance.

## 7.6 Elasticity Engine

Estimation de la sensibilité de la demande au prix. Le module doit fournir une élasticité globale, par produit, par catégorie et par période quand les données le permettent. Il doit aussi afficher une interprétation simple.

## 7.7 Optimal Price Finder

Simulation d’une grille de prix et recommandation selon objectif : maximiser unités, CA, marge ou stratégie prudente. La sortie doit être une fourchette recommandée, pas uniquement un prix exact.

## 7.8 Best Moment Detector

Détection des périodes où le produit vend mieux, où les promotions sont plus efficaces, où une hausse de prix est moins risquée, et où les baisses de prix semblent peu utiles.

## 7.9 Promotion Analyzer

Comparaison hors promo / promo, effet des taux de remise, marge perdue, volume incrémental, effet pré/post-promo et détection des promotions qui détruisent la marge.

## 7.10 Scenario Simulator

Interface à sliders permettant de choisir un produit, un prix, une période, une remise, un canal, un niveau de stock et un objectif. L’app prédit volume, CA, marge, risque et confiance.

## 7.11 Catalogue Opportunity Scanner

Classement automatique du catalogue : Raise Price Candidates, Discount Candidates, Stable Price Products, Promo Traps, Stock-Constrained, Margin Heroes, Revenue Drivers, Data Insufficient.

## 7.12 Model Explainability Panel

Explication de chaque recommandation : variables les plus influentes, situations historiques comparables, niveau d’extrapolation, qualité du modèle, limites et raisons de prudence.

## 7.13 Report Generator

Export d’un rapport produit Markdown ou HTML : résumé, données utilisées, insights, recommandations, fiabilité, graphiques clés et limites.

## 7.14 Questions utilisateur prises en charge

| Question | Module responsable | Réponse attendue |
| --- | --- | --- |
| Quel prix vend le plus ? | Price Performance Matrix | Prix ou fourchette avec volume moyen, nombre d’observations et confiance. |
| Quel prix maximise la marge ? | Optimal Price Finder | Fourchette recommandée, marge prévue, risque volume. |
| Quand faut-il augmenter le prix ? | Best Moment Detector | Périodes où l’élasticité observée est plus faible ou la demande plus forte. |
| Une promotion est-elle rentable ? | Promotion Analyzer | Volume incrémental, CA, marge, effet post-promo, seuil de remise conseillé. |
| Le produit est-il sensible au prix ? | Elasticity Engine | Elasticité estimée, intervalle, confiance, segments où elle varie. |
| Puis-je faire confiance à la recommandation ? | Reliability Score | Score 0-100, raisons positives et alertes. |
| Quels produits prioriser ? | Opportunity Scanner | Classement actionnable du catalogue. |

# 8. Méthodes statistiques et modèles ML

## 8.1 Approche par niveaux

| Niveau | Méthode | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Descriptif | Agrégations, moyennes, médianes, buckets, séries temporelles | Comprendre l’historique et générer des insights robustes. |
| Statistique interprétable | Régression log-log avec contrôles temporels et promotionnels | Estimer une élasticité lisible et explicable. |
| Machine Learning | RandomForestRegressor ou HistGradientBoostingRegressor | Prédire les unités vendues dans des scénarios non triviaux. |
| Backtesting | Split temporel train/test, WAPE, MAE, RMSE, SMAPE | Vérifier la performance en conditions proches du réel. |
| Simulation | Grille de prix + prédiction + calcul CA/marge | Comparer les scénarios de prix. |
| Optimisation | Sélection par objectif sous contraintes de fiabilité | Recommander une fourchette de prix actionnable. |

## 8.2 Modèle d’élasticité

Un premier modèle interprétable peut utiliser une forme log-log : log(units_sold + 1) = a + b * log(price) + contrôles. Le coefficient b donne une approximation de l’élasticité prix, sous réserve que les données soient suffisamment variées et que les variables de contexte soient disponibles.

Contrôles minimaux : mois, jour de semaine, promotion_flag, stock_available ou is_stockout, catégorie.

Contrôles optionnels : channel, region, competitor_price, marketing_spend, traffic, holiday_flag.

Sortie : élasticité estimée, signe, amplitude, stabilité par période, niveau de confiance.

Avertissement : une régression historique ne prouve pas une causalité parfaite. L’app doit le rappeler.

## 8.3 Modèle prédictif de demande

Le modèle ML prédit units_sold ou log_units à partir du prix, de la période, des promotions, du stock et du contexte. Le modèle doit être entraîné avec une séparation temporelle, jamais un split aléatoire pur, afin d’éviter une évaluation trop optimiste.

| Modèle | Pourquoi | Limite |
| --- | --- | --- |
| Baseline saisonnière | Simple et utile pour comparer | Ne capture pas bien les interactions complexes. |
| Ridge / Linear Regression | Interprétable, bon pour élasticité | Peut sous-modéliser les non-linéarités. |
| Random Forest | Robuste, capture interactions | Moins bon en extrapolation de prix. |
| HistGradientBoosting | Performance souvent solide, gère non-linéarités | Demande plus de vigilance sur l’interprétation. |

## 8.4 Backtesting temporel

1. Trier les données par date.

2. Utiliser les premières 70 à 80 % des périodes pour l’entraînement.

3. Tester sur les périodes les plus récentes.

4. Calculer WAPE, MAE, RMSE et SMAPE.

5. Comparer le modèle ML à une baseline simple.

6. Dégrader le reliability score si le modèle ne bat pas la baseline ou si les erreurs sont trop fortes.

## 8.5 Simulation de prix

Pour un produit sélectionné, PriceLab génère une grille de prix réaliste autour de l’historique observé. Pour chaque prix, l’app prédit les unités, calcule le chiffre d’affaires et la marge, puis applique des pénalités de risque si le prix est éloigné de l’historique ou si le score de données est faible.

| Etape | Description |
| --- | --- |
| Construire la grille | Prix minimum observé à prix maximum observé, avec extension prudente limitée, par exemple plus ou moins 10 %. |
| Créer le scénario | Fixer période, promo, canal, stock, contexte moyen ou valeurs choisies par l’utilisateur. |
| Prédire le volume | Utiliser le modèle entraîné et plafonner par le stock si disponible. |
| Calculer CA et marge | CA = prix x volume ; marge = (prix - coût) x volume. |
| Evaluer le risque | Extrapolation, incertitude modèle, faible similarité historique, coût manquant. |
| Recommander | Sélectionner une fourchette selon l’objectif choisi et le reliability score. |

# 9. Reliability Score et règles de prudence

Le Reliability Score est le mécanisme qui transforme PriceLab en outil crédible. Il évite de présenter comme “optimale” une recommandation fondée sur peu de données, trop de bruit ou un modèle fragile.

## 9.1 Formule recommandée

| Composant | Poids | Critères |
| --- | --- | --- |
| Volume de données | 25 % | Nombre d’observations, durée historique, couverture temporelle. |
| Variation de prix | 20 % | Nombre de prix distincts, amplitude raisonnable, changements exploitables. |
| Qualité des données | 20 % | Manquants, doublons, stockouts, coûts incohérents, valeurs extrêmes. |
| Performance modèle | 15 % | WAPE/SMAPE sur backtesting, amélioration vs baseline. |
| Similarité scénario | 10 % | Distance entre scénario simulé et situations historiques. |
| Stabilité demande | 10 % | Volatilité, anomalies, dépendance excessive aux promotions. |

## 9.2 Interprétation du score

| Score | Niveau | Comportement de l’app |
| --- | --- | --- |
| 85-100 | Très fiable | Recommandation exploitable avec fourchette et explication. |
| 70-84 | Fiable | Recommandation possible, avec avertissements mineurs. |
| 55-69 | Moyen | Recommandation prudente, privilégier test contrôlé. |
| 40-54 | Faible | Afficher insights descriptifs, ne pas recommander fortement. |
| 0-39 | Non exploitable | Bloquer la recommandation et expliquer les données manquantes. |

## 9.3 Règles de blocage

Moins de 8 semaines d’historique exploitable : pas d’élasticité fiable.

Moins de 3 prix distincts significatifs : pas de recommandation de prix optimale.

Plus de 30 % de périodes en rupture de stock : recommander avec forte prudence ou bloquer.

Coût unitaire manquant : impossible d’optimiser la marge, seulement volume ou CA.

Performance modèle inférieure à la baseline : simulation dégradée ou bloquée.

Prix simulé au-delà de la plage observée plus extension autorisée : avertissement d’extrapolation.

Historique dominé par les promotions : séparer prix promo et prix normal, ou bloquer.

## 9.4 Explication automatique du score

Chaque score doit être accompagné de raisons positives et négatives. Exemple : “Fiabilité 78/100. Points forts : 104 semaines d’historique, 12 variations de prix, modèle meilleur que la baseline. Points faibles : forte saisonnalité et 18 % de périodes promotionnelles.”

# 10. UX, pages et parcours utilisateur

## 10.1 Parcours principal

1. L’utilisateur arrive sur l’accueil et choisit dataset démo ou import CSV.

2. Il mappe les colonnes si nécessaire.

3. L’app affiche un audit qualité global.

4. L’utilisateur consulte le catalogue overview.

5. Il sélectionne un produit prioritaire.

6. Il lit l’analyse prix, ventes, marge, saisonnalité et promotion.

7. Il teste un scénario dans le simulateur.

8. Il obtient une fourchette recommandée, un impact estimé et un reliability score.

9. Il exporte un rapport produit.

## 10.2 Pages recommandées

| Page | Contenu principal |
| --- | --- |
| Home / Upload | Import CSV, choix dataset démo, mapping colonnes, aperçu des données. |
| Data Quality | Score global, alertes, produits exclus, règles de blocage, recommandations d’amélioration data. |
| Catalogue Overview | KPIs globaux, segmentation opportunités, top produits CA/marge/risque. |
| Product Deep Dive | Historique prix/ventes/marge/stock/promo, insights, anomalies. |
| Elasticity Lab | Courbe de demande estimée, élasticité, comparaison période/catégorie. |
| Best Moment | Heatmap temporelle, jours/mois forts, sensibilité prix par période. |
| Promotion Intelligence | Efficacité remise, marge perdue, effet avant/après, promo traps. |
| Scenario Simulator | Sliders prix/remise/période/canal/stock, prédiction volume/CA/marge/risque. |
| Opportunity Scanner | Liste actionnable des produits à augmenter, baisser, stabiliser, tester ou exclure. |
| Report | Export produit avec résumé, recommandation, graphiques et limites. |

## 10.3 Visualisations clés

Courbe double axe prix et unités vendues dans le temps.

Nuage de points prix vs unités, coloré par promotion ou période.

Courbe simulée prix -> volume, CA, marge.

Matrice de performance par fourchette de prix.

Heatmap des ventes par jour de semaine et mois.

Bar chart des produits par score d’opportunité.

Waterfall ou bar chart du reliability score.

Comparaison modèle vs réel sur période de test.

# 11. Architecture technique recommandée

## 11.1 Stack MVP

| Composant | Choix | Raison |
| --- | --- | --- |
| Langage | Python 3.11+ | Standard Data Science, simple à lancer. |
| Interface | Streamlit | Rapide, démonstratif, idéal portfolio. |
| Data | pandas, numpy | Manipulation et agrégations. |
| Statistiques | scipy, statsmodels optionnel | Tests, régression, intervalles. |
| ML | scikit-learn | Modèles, pipelines, métriques. |
| Visualisation | plotly | Graphiques interactifs. |
| Validation | pydantic | Schéma de données et erreurs claires. |
| Tests | pytest | Qualité repo. |
| Export | Markdown ou HTML | Rapport portfolio lisible. |

## 11.2 Arborescence cible

pricelab/

README.md

requirements.txt

pyproject.toml

app.py

data/

demo_sales.csv

reports/

.gitkeep

src/

__init__.py

config.py

synthetic_data.py

schema.py

data_loader.py

schema_mapper.py

data_quality.py

features.py

metrics.py

models.py

elasticity.py

simulator.py

optimizer.py

reliability.py

insights.py

report_generator.py

plotting.py

tests/

test_data_quality.py

test_features.py

test_reliability.py

test_simulator.py

test_optimizer.py

## 11.3 Responsabilités des modules

| Fichier | Responsabilité |
| --- | --- |
| app.py | Navigation Streamlit, état de session, orchestration des pages. |
| synthetic_data.py | Génération du dataset démo réaliste. |
| schema.py | Définitions de colonnes canoniques et validations. |
| data_loader.py | Chargement CSV, parsing dates, normalisation types. |
| schema_mapper.py | Mapping flexible des colonnes utilisateur. |
| data_quality.py | Contrôles qualité et scores par produit. |
| features.py | Création des features temporelles, prix, stock, promo. |
| metrics.py | KPI business et métriques ML. |
| models.py | Entraînement baseline, modèle interprétable et modèle ML. |
| elasticity.py | Calcul d’élasticité et interprétation. |
| simulator.py | Construction scénarios et prédictions. |
| optimizer.py | Recherche de prix optimal par objectif. |
| reliability.py | Reliability score et règles de blocage. |
| insights.py | Génération d’insights textuels. |
| report_generator.py | Export Markdown/HTML. |
| plotting.py | Graphiques Plotly réutilisables. |

# 12. Dataset synthétique de démonstration

Le projet doit inclure un dataset démo réaliste. Il est indispensable pour qu’un recruteur puisse lancer l’application immédiatement sans chercher de données externes.

## 12.1 Caractéristiques du dataset

Environ 30 à 80 produits répartis dans 4 à 8 catégories.

Historique quotidien ou hebdomadaire sur 18 à 36 mois.

Prix qui varient selon des règles réalistes : hausses, promotions, prix psychologiques.

Coûts unitaires différents par produit et marge variable.

Saisonnalité par catégorie : certains produits forts l’été, d’autres en fin d’année.

Promotions avec taux de remise et durée limitée.

Stockouts occasionnels pour montrer les limites de demande observée.

Canaux optionnels : online, retail, marketplace.

Régions optionnelles pour montrer la scalabilité.

Bruit aléatoire contrôlé pour éviter un dataset trop parfait.

## 12.2 Logique de génération

Chaque produit doit avoir une demande de base, une élasticité vraie simulée, une saisonnalité, un coût, un prix moyen et une propension promotionnelle. Les ventes observées doivent dépendre du prix, de la saison, du stock, de la promotion, du trafic et du bruit. Cela permet ensuite de vérifier si l’application retrouve des comportements plausibles.

| Variable simulée | Effet attendu |
| --- | --- |
| base_demand | Niveau moyen de ventes du produit. |
| true_elasticity | Sensibilité réelle utilisée pour générer la demande. |
| seasonality_factor | Hausse ou baisse selon mois/semaine. |
| promo_lift | Effet positif temporaire de la promotion. |
| stock_available | Plafonne les ventes si stock insuffisant. |
| competitor_price | Peut réduire ou augmenter la demande relative. |
| traffic | Mesure l’exposition commerciale. |
| noise | Rend les données imparfaites et réalistes. |

# 13. Tests, validation et critères d’acceptation

## 13.1 Tests unitaires minimum

| Test | Vérification |
| --- | --- |
| test_schema_validation | Les colonnes obligatoires sont détectées et les erreurs sont explicites. |
| test_quality_score_low_variation | Un produit à prix constant reçoit un score de fiabilité faible. |
| test_stockout_detection | Les périodes avec stock insuffisant sont identifiées. |
| test_feature_engineering | CA, marge, variables temporelles et logs sont créés correctement. |
| test_elasticity_sign | Sur dataset synthétique simple, l’élasticité estimée a le bon signe. |
| test_simulator_outputs | Un scénario retourne volume, CA, marge, risque et confiance. |
| test_optimizer_margin | L’optimiseur choisit un prix cohérent avec l’objectif marge. |
| test_reliability_blocking | Une recommandation est bloquée si le score est trop bas. |

## 13.2 Critères d’acceptation produit

L’app se lance avec streamlit run app.py.

Un dataset démo est disponible sans action externe.

L’import CSV fonctionne avec mapping manuel ou semi-automatique.

Au moins trois produits montrent des comportements pricing différents.

L’utilisateur peut sélectionner un produit et obtenir une recommandation expliquée.

Les recommandations affichent un intervalle ou une fourchette de prix.

Les recommandations affichent un reliability score et des alertes.

Le backtesting est visible et le modèle est comparé à une baseline.

Les produits non fiables sont explicitement marqués comme non recommandables.

Le README explique les limites statistiques du projet.

## 13.3 Métriques de performance du modèle

WAPE : lisible pour les prévisions de volume.

SMAPE : utile pour comparer produits de tailles différentes.

MAE : erreur moyenne en unités vendues.

RMSE : pénalise les grosses erreurs.

Baseline gap : amélioration ou non par rapport à une baseline saisonnière simple.

Calibration qualitative : cohérence des courbes prix -> demande.

# 14. Roadmap de réalisation

| Etape | Objectif | Livrable |
| --- | --- | --- |
| 1. Cadrage | Valider périmètre et architecture | Plan, arborescence, schéma de données. |
| 2. Dataset démo | Créer données réalistes | data/demo_sales.csv + générateur. |
| 3. Ingestion | Importer et valider données | data_loader, schema_mapper, schema. |
| 4. Qualité | Bloquer analyses fragiles | data_quality + reliability initial. |
| 5. Features/KPIs | Créer métriques et variables | features, metrics. |
| 6. Visualisations | Rendre l’historique lisible | pages overview/deep dive. |
| 7. Modèles | Prédire demande et élasticité | models, elasticity, backtesting. |
| 8. Simulation | Tester prix et objectifs | simulator, optimizer. |
| 9. Explication | Rendre recommandations compréhensibles | insights, explainability, score. |
| 10. Tests/README | Rendre le projet présentable | pytest, README, captures éventuelles. |

## 14.1 Ordre conseillé pour Codex

1. Demander d’abord le plan détaillé avec les fichiers et les tests.

2. Faire générer la structure du repo et le dataset synthétique.

3. Implémenter ingestion, qualité et features avant les modèles.

4. Ajouter le modèle interprétable et le backtesting.

5. Ajouter le simulateur et l’optimiseur.

6. Créer les pages Streamlit et les graphiques.

7. Ajouter les tests et corriger les erreurs de lancement.

8. Finaliser README et rapport produit.

# 15. Prompt de réalisation après planification

Ce deuxième prompt sert après validation du plan. Il est plus directif et demande la génération du projet complet.

A partir du plan validé, implémente le MVP complet de PriceLab dans un nouveau repository Python.

Contraintes :

- application Streamlit locale ;

- dataset synthétique généré automatiquement si aucun CSV n'est fourni ;

- import CSV avec mapping de colonnes ;

- modules séparés dans src/ ;

- tests avec pytest ;

- README complet ;

- code typé autant que possible ;

- aucun service externe obligatoire ;

- visualisations Plotly ;

- modèle interprétable + modèle ML prédictif ;

- backtesting temporel ;

- reliability score ;

- recommandations de prix avec garde-fous.

Livrables attendus :

1. tous les fichiers du projet ;

2. commandes d'installation et de lancement ;

3. tests exécutables ;

4. dataset démo réaliste ;

5. explication des choix de modélisation ;

6. liste des limites statistiques ;

7. checklist finale de validation.

Ne termine pas tant que l'application ne se lance pas localement et que les tests de base ne passent pas.

# 16. Packaging portfolio et README

## 16.1 README attendu

Titre, capture ou GIF de l’application.

Problème métier : pricing catalogue à partir d’historique d’achats.

Fonctionnalités clés : élasticité, simulateur, reliability score, promotions, moments forts.

Stack technique.

Structure du projet.

Installation : python -m venv, pip install -r requirements.txt.

Lancement : streamlit run app.py.

Tests : pytest.

Description du dataset démo.

Exemples de questions auxquelles l’app répond.

Méthodes de modélisation.

Limites statistiques et hypothèses.

Pistes V2.

## 16.2 Phrase portfolio courte

PriceLab - Pricing Intelligence Simulator: a local ML application that analyzes sales history, price changes, promotions and stock constraints to estimate price elasticity, simulate pricing scenarios and recommend reliable price ranges for each product in a catalog.

## 16.3 Démo idéale en entretien

1. Montrer le dataset démo et expliquer le problème business.

2. Ouvrir le catalogue overview et identifier trois produits aux comportements différents.

3. Sélectionner un produit avec historique fiable.

4. Montrer la courbe prix/ventes et la matrice de performance par prix.

5. Expliquer l’élasticité estimée et ses limites.

6. Simuler une hausse de prix et comparer volume, CA, marge.

7. Montrer le reliability score et les raisons de prudence.

8. Conclure sur ce que l’app ferait en production : tester, monitorer, enrichir les données.

## 16.4 Risques à assumer clairement

Le pricing historique est rarement parfaitement causal.

Les décisions de prix passées peuvent être biaisées par des règles métier non observées.

Les ruptures de stock censurent la demande réelle.

Les promotions changent la perception du prix et peuvent déplacer la demande dans le temps.

Un modèle ML peut bien prédire sans fournir une bonne politique de prix.

L’extrapolation au-delà des prix observés doit rester limitée.

La recommandation doit être vue comme une aide à la décision, pas comme une vérité automatique.

# 17. Checklist finale

| Check | OK attendu |
| --- | --- |
| Local-first | Aucune clé API obligatoire. |
| Données | Dataset démo généré + import CSV. |
| Analyse | Prix, ventes, CA, marge, stock, promo, saisonnalité. |
| ML | Baseline + modèle interprétable + modèle prédictif. |
| Fiabilité | Score, seuils, règles de blocage. |
| Simulation | Scénarios prix/remise/période/objectif. |
| UX | Pages claires et graphiques interactifs. |
| Tests | pytest couvre qualité, features, simulation, reliability. |
| README | Installation, usage, limites, méthodologie. |
| Portfolio | Projet compréhensible en 2 minutes et approfondissable en 20 minutes. |